Términos de Referencia

Practicante para investigación sobre cobertura satelital IoT en zonas australes y polares

| Cargo o encargo | Practicante de investigación aplicada en conectividad satelital IoT. |
| --- | --- |
| Propósito | Levantar, comparar y sintetizar información técnica sobre constelaciones satelitales con potencial uso en comunicaciones IoT para entornos australes y polares. |
| Unidad usuaria | Equipo de análisis geoespacial, simulación operacional o innovación tecnológica. |
| Duración referencial | 4 a 8 semanas, según disponibilidad y profundidad del análisis. |
| Modalidad de trabajo | Revisión documental, estructuración de base comparativa y desarrollo de productos cartográficos o analíticos. |
| Resultado esperado | Informe base, matriz comparativa, mapas preliminares y recomendación técnica inicial. |
| Supervisor sugerido | Responsable técnico del área de simulación, sistemas satelitales o planificación de capacidades. |

## 1. Contexto del encargo

La organización requiere una línea base técnica para entender qué constelaciones satelitales podrían ofrecer cobertura útil para aplicaciones IoT en regiones australes, subantárticas y polares.

El estudio debe servir como insumo inicial para decisiones de exploración tecnológica, simulación operativa y priorización de futuras pruebas o adquisiciones.

## 2. Objetivo general

Evaluar comparativamente constelaciones satelitales relevantes para comunicaciones IoT, con énfasis en cobertura, desempeño esperado y factibilidad de implementación en zonas australes y polares.

## 3. Objetivos específicos

Identificar constelaciones satelitales prioritarias para el análisis, tales como Iridium, Orbcomm, Swarm, Astrocast, Kinéis, Sateliot, Myriota u otras que el supervisor valide.

Definir el área geográfica de estudio con criterio explícito, por ejemplo Magallanes, Paso Drake, Antártica chilena, mar austral o bandas latitudinales sobre 50°S y 60°S.

Levantar variables comparables por constelación: frecuencias, número de satélites, cobertura declarada, footprint estimado, velocidades de transmisión, latencia referencial y disponibilidad de hardware compatible.

Construir una matriz homogénea que permita comparar cobertura potencial, continuidad de servicio y madurez del ecosistema comercial.

Generar mapas de calor, mapas de cobertura o productos equivalentes que faciliten la lectura espacial del análisis.

## 4. Alcance mínimo del trabajo

Revisión bibliográfica y documental basada en fuentes oficiales, literatura técnica, reguladores, operadores y proveedores de hardware.

Comparación de al menos cinco constelaciones o soluciones satelitales relevantes.

Elaboración de una base de datos estructurada con variables comparables y trazabilidad de fuentes.

Producción de al menos tres visualizaciones geoespaciales o comparativas útiles para toma de decisión.

Identificación de vacíos de información, supuestos metodológicos y riesgos de interpretación.

## 5. Preguntas que la investigación debe responder

Qué constelaciones muestran mejor potencial de cobertura para latitudes australes y polares.

Qué soluciones parecen más adecuadas para sensores de baja tasa, telemetría intermitente o mensajería IoT.

Qué bandas, velocidades y restricciones técnicas condicionan el uso real en terreno.

Qué hardware comercial está disponible y qué tan viable es su integración en despliegues reales.

Dónde existen mayores brechas de información y qué validaciones futuras serían necesarias.

## 6. Metodología esperada

Definir un marco de comparación con criterios homogéneos y una ficha estándar por constelación.

Separar claramente datos confirmados, estimaciones, supuestos e inferencias del practicante.

Utilizar herramientas geoespaciales, hojas de cálculo o scripts reproducibles cuando agreguen valor y trazabilidad.

Incluir referencias completas de cada dato técnico relevante.

## 7. Entregables

| Entregable | Formato | Momento | Contenido mínimo |
| --- | --- | --- | --- |
| Plan de trabajo | 1-2 páginas | Semana 1 | Objetivo, alcance, fuentes preliminares, cronograma y enfoque metodológico. |
| Matriz comparativa | XLSX o CSV | Semana 2-3 | Variables por constelación con trazabilidad de fuentes. |
| Mapas o visualizaciones | PDF o imágenes | Semana 3-4 | Cobertura o intensidad comparativa sobre áreas definidas. |
| Informe final | DOCX o PDF | Cierre | Hallazgos, limitaciones, recomendación preliminar y próximos pasos. |
| Presentación breve | PPTX o PDF | Cierre | Resumen ejecutivo de 10 a 15 minutos. |

## 8. Criterios de evaluación del practicante

Claridad para acotar el problema y definir un método de trabajo realista.

Rigor en el uso de fuentes y capacidad para distinguir información confirmada de supuestos.

Calidad de la matriz comparativa y consistencia entre variables.

Capacidad de traducir datos técnicos en visualizaciones útiles para la toma de decisión.

Claridad de redacción, orden del informe y calidad de la recomendación final.

## 9. Resultado mínimo aceptable

Comparación documentada de al menos cinco constelaciones relevantes.

Una base estructurada reutilizable por el equipo.

Tres o más visualizaciones comprensibles y presentables.

Una recomendación preliminar argumentada, aunque existan brechas de información.

## 10. Supuestos y limitaciones

El trabajo podrá combinar información pública, documentación comercial y estimaciones técnicas; no necesariamente validará desempeño real en terreno.

Las cifras de cobertura o rendimiento deberán explicitar su fuente y el nivel de confianza asociado.

Cualquier ausencia de datos deberá documentarse como hallazgo y no rellenarse sin justificación.

Nota para la convocatoria: si quieres atraer mejores postulantes, conviene adjuntar una lista inicial de constelaciones sugeridas, el área geográfica prioritaria y el formato esperado del producto final.